# Matrice RACI – SAÉ 3.02

Projet : développement d’une application de quiz sur l’hygiène informatique et la cybersécurité.

| Phase | Tâche | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion du projet | Analyser le cahier des charges et identifier les exigences | Anas, Adam, Ainul | Anas |  |  |
|  | Définir l’architecture technique générale | Anas, Ainul | Anas | Adam |  |
|  | Répartir les tâches et les responsabilités | Anas | Anas | Adam, Ainul |  |
|  | Créer et gérer le dépôt GitHub (accès, branches, organisation) | Adam | Adam | Anas, Ainul |  |
|  | Maintenir la documentation du projet | Ainul | Adam | Anas |  |
| Application Java | Définir les classes, attributs et signatures des méthodes | Ainul | Ainul | Anas, Adam |  |
|  | Développer la création de questions | Ainul | Ainul | Anas | Adam |
|  | Développer la modification de questions | Anas | Ainul |  | Adam |
|  | Développer la suppression de questions | Anas | Ainul |  | Adam |
|  | Développer le déroulement du quiz | Ainul | Ainul | Adam | Anas |
|  | Développer l’accès de Java à la base de données | Ainul, Anas | Ainul |  | Adam |
|  | Développer l’import et l’export des questions au format JSON | Ainul | Ainul | Adam | Anas |
|  | Développer la récupération de quiz depuis d’autres sites | Ainul | Ainul | Adam | Anas |
| Base de données | Choisir le système de gestion de base de données | Anas | Anas | Adam, Ainul |  |
|  | Concevoir le schéma de la base de données | Anas | Anas | Ainul, Adam |  |
|  | Créer les tables et les relations | Anas | Anas |  | Adam, Ainul |
|  | Ajouter des questions et réponses de test | Ainul | Anas | Adam |  |
|  | Tester les opérations sur la base de données | Anas | Anas | Ainul | Adam |
| Site web | Créer la maquette du site web | Adam | Adam | Anas, Ainul |  |
|  | Développer l’interface permettant de répondre au quiz | Adam | Adam | Ainul | Anas |
|  | Développer la communication entre le site web et la base de données | Adam | Adam | Anas | Ainul |
|  | Afficher les questions et récupérer les réponses de l’utilisateur | Adam | Adam | Ainul | Anas |
|  | Développer l’endpoint JSON /export | Adam | Adam | Ainul | Anas |
| Intégration et tests | Configurer la machine virtuelle et l’environnement de travail | Anas | Anas | Adam | Ainul |
|  | Intégrer l’application Java, le site web et la base de données | Anas | Anas | Adam, Ainul |  |
|  | Tester le fonctionnement complet de l’application | Anas, Adam, Ainul | Adam |  |  |
|  | Tester les échanges JSON entre plusieurs sites de quiz | Ainul, Adam | Ainul | Anas |  |
|  | Corriger les bugs et valider les fonctionnalités | Anas, Adam, Ainul | Adam |  |  |
| Livrables finaux | Rédiger les instructions d’installation et d’exécution | Anas | Adam | Ainul |  |
|  | Rassembler et documenter les sources utilisées | Ainul | Ainul | Anas, Adam |  |
|  | Rédiger le rapport individuel d’utilisation de l’IA | Anas, Adam, Ainul | Chacun (son rapport) |  |  |
|  | Préparer la présentation finale (RACI et difficultés rencontrées) | Adam, Ainul | Ainul | Anas |  |
|  | Préparer et réaliser la démonstration finale | Anas, Adam, Ainul | Anas |  |  |